Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.º | Versión | Descripción | Autor |
| APT-01 | 1.0 | Asignatura Proyecto de Título | Cristian Castro |
| Fecha | Ubicación | Proyecto |  |
| 03-10-2025 | Duoc UC | Licit |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | Email |
| Isaí Villalobos | Licit |  | isa.villalobos@duocuc.cl |
| Javier Acuña | Licit |  | ja.acunah@duocuc.cl |
| Cristian Castro | Licit |  | c.castrob@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Revisión avances con el equipo.

Detalle Reunión

- Revisión de documentación en caso de que se deban realizar cambios, poder hacerlos de manera oportuna.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Documentación | Documentos con información clara, falta rellenar. |
| Codificación | Codificación base lista, falta definir responsabilidades en la codificación |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Documentación lista | 13-10-2025 | Licit |
| Estructura base terminada | 13-10-2025 | Licit |

Observaciones

- Con tiempos acotados por estar los 3 integrantes trabajando, se dio énfasis en avanzar con todo lo que es documentación y empezar a codificar después de la entrega 1 del Hito II, esto para poder revisar documentación con el profesor y luego centrarse en las tareas de codificación de manera semanal.