Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.º | Versión | Descripción | Autor |
| APT-01 | 1.0 | Asignatura Proyecto de Título | Cristian Castro |
| Fecha | Ubicación | Proyecto |  |
| 14-11-2025 | Online | Licit |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | Email |
| Isaí Villalobos | Licit |  | isa.villalobos@duocuc.cl |
| Javier Acuña | Licit |  | ja.acunah@duocuc.cl |
| Cristian Castro | Licit |  | c.castrob@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Revisión de aplicación Web.

Detalle Reunión

- Análisis y revisión de la página web, analizando que todo esté funcionando correctamente. - Análisis de los componentes, esto con el fin de poder hacer una presentación la cual no dependa de un computador, sino que sea conectado remotamente, a través de un servidor local, permitiendo el ingreso a través de la dirección IP.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Corrección | El campo para que puedan subir archivos no funciona correctamente, así que se ha decidido revisar este botón, y en caso de no poder corregirse, eliminarlo, esto con el fin de no perjudicar la entrega de la Fase II. |
| Presentación | Se definió que la presentación de haría a través del equipo de alguno de los integrantes del equipo, llevando solo la dirección IP, ya que, la presentación de la documentación ya se presento en la primera etapa de la Fase II. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Corregir botón Adjuntar Archivo | 19-11-2025 | Licit |
| Corroborar que la conexión al servidor local es estable, dejando un equipo de respaldo en caso de que el sistema presente una caída. | 19-11-2025 | Licit |

Observaciones

- Solo se llevará un equipo para la presentación, esto con el fin de evitar que alguno presente una versión incorrecta de la aplicación.