# Informe de cierre sprint III

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Título |  | LicitApp |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 09-12-2025 |  | Duoc UC. | LicitApp |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Isaí Villalobos | LicitApp |  | isa.villalobos@duocuc.cl |
| Javier Acuña | LicitApp |  | ja.acunah@duocuc.cl |
| Cristian Castro | LicitApp |  | c.castrob@duocuc.cl |
| Fabián Saldaño | Duoc UC |  | f.saldano@profesor.duoc.cl |

# Introducción

LicitApp es una plataforma web orientada a la digitalización del proceso de licitaciones en entornos B2B, diseñada para mejorar la eficiencia, trazabilidad y transparencia en la gestión de compras corporativas. Durante esta fase, el proyecto se enfocó en la implementación de los módulos funcionales principales, la integración de componentes críticos y la preparación para pruebas funcionales y de usuario. El objetivo fue consolidar la base técnica del sistema y avanzar hacia un producto mínimo viable (MVP) listo para validación.

# Resumen Sprint

En este sprint se abordó el desarrollo técnico del sistema, priorizando funcionalidades esenciales para garantizar la operatividad del flujo de licitaciones. Se completaron tareas relacionadas con la autenticación, gestión de licitaciones y postulaciones, además de la integración inicial con herramientas de análisis (Power BI).
- Fechas de ejecución: 19/11/2025 – 09/12/2025

Tareas no realizadas: Algunas pruebas automatizadas y la integración completa de dashboards avanzados fueron postergadas debido a ajustes en la arquitectura y se abordarán en el próximo sprint.

# Tareas realizadas

Descripción detallada de las tareas realizadas y aquellas postergadas justificando

- Finalización del documento ERS y validación con el equipo.

- Elaboración completa del Diccionario de Datos y ajuste de modelos relacionales.

- Desarrollo del módulo de autenticación y gestión de roles (Administrador, Empresa, Profesional).

- Implementación del flujo CRUD para licitaciones (crear, editar, publicar, cerrar).

- Implementación del flujo CRUD para postulaciones (registro, carga de documentos, estado).

- Configuración inicial de alertas y notificaciones automáticas.

- Integración preliminar con Power BI para visualización de KPIs básicos.

- Redacción del manual de usuario preliminar para pruebas internas.

- Actualización del repositorio en GitHub con código y documentación técnica.

# Tareas Postergadas

- Pruebas automatizadas y plan de pruebas funcionales (en curso).

- Implementación de dashboards avanzados para análisis predictivo.

- Integración con sistemas externos (facturación y pagos).

# Próximo Sprint

- Ejecución completa del plan de pruebas funcionales y de usuario.

- Optimización de la interfaz y ajustes de usabilidad.

- Implementación de dashboards avanzados en Power BI.

- Integración con sistemas externos (facturación electrónica y pasarelas de pago).

- Preparación del informe de cierre del proyecto y presentación final ante la comisión.

# Anexos

- Documento ERS final.

- Diccionario de Datos actualizado.

- Manual de usuario preliminar.

- Evidencias de integración con Power BI.

- Enlace al repositorio GitHub con código fuente y documentación.