Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.º | Versión | Descripción | Autor |
| APT-01 | 1.0 | Asignatura Proyecto de Título | Cristian Castro |
| Fecha | Ubicación | Proyecto |  |
| 21-11-2025 | Duoc UC | Licit |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | Email |
| Isaí Villalobos | Licit |  | isa.villalobos@duocuc.cl |
| Javier Acuña | Licit |  | ja.acunah@duocuc.cl |
| Cristian Castro | Licit |  | c.castrob@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Revisión avances con el docente. - Revisión de aplicación Web y su funcionamiento.

Detalle Reunión

- Revisión y análisis del avance de la aplicación web, su funcionamiento, así como la lógica de esta.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| lógica | Lógica no correcta en cuanto al proceso de postular / crear una licitación, faltando campos y pantallas los cuales afectan a la lógica del proceso. |
| Presentación | Al momento de presentar, solo se muestra la aplicación web, faltando una presentación formal de este. |
| BI | La conexión a una inteligencia de negocios no se realizó en esta etapa, ya que hubo errores en la lógica de las licitaciones y previa coordinación del equipo. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Modificar lógica | 06-12-2025 | Licit |
| Crear presentación para entrega Fase III | 06-12-2025 | Licit |
| Conexión con Power BI | 06-12-2025 | Licit |

Observaciones

- Modificar la lógica del cómo funciona una licitación. Agregando SLA (tiempos de respuesta) para estas licitaciones. Falta conexión con Power BI. - Coordinar reuniones 2 veces a la semana, como en la Fase I.