Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.º | Versión | Descripción | Autor |
| APT-01 | 1.0 | Asignatura Proyecto de Título | Cristian Castro |
| Fecha | Ubicación | Proyecto |  |
| 06-12-2025 | Duoc UC | Licit |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | Email |
| Isaí Villalobos | Licit |  | isa.villalobos@duocuc.cl |
| Javier Acuña | Licit |  | ja.acunah@duocuc.cl |
| Cristian Castro | Licit |  | c.castrob@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Revisión de la página web. - Corrección errores presentados en la página.

Detalle Reunión

- Durante la revisión, el sistema presentó problemas con la ingesta de data, no permitiendo el ingreso de datos, debido a esto la reunión solo se enfocó en tratar de ver falencias entre las entregas y las responsabilidades, esto con el fin de ayudar a un compañero si este presenta problemas con algún requerimiento que este realizando. - Revisión de la documentación fina, dejando el documento de informe de cierre para el final, esto con el fin de agregar el alcance del proyecto después de la última modificación de este.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Error en la aplicación Web | Revisión y análisis de los log de la página web, con el fin de determinar la razón por la cual no estaba guardando datos al ingresar, realizando pruebas si era en una vista en específico o era en todas las vistas. |
| Subir documentos | Definir la fecha límite para la subida de la documentación general del proyecto, con el fin de dejar los últimos 2 días para la revisión de la aplicación web de manera exclusiva. |
| Fecha reunión Equipo | Se acordaron reuniones para el Domingo, pudiendo ser necesaria una reunión el Lunes, dependiendo del avance con los elementos requeridos para la entrega de la Fase III. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Corregir error página Web | 07-12-2025 | Licit |
| Documentos generales terminados | 07-12-2025 | Licit |
| Presentación y documento cierre como elementos finales | 08-12-2025 | Licit |

Observaciones

- reunión Breve ya que el sistema presentó errores con la carga de data, dejando la reunión para el día 07-12-2025, con estos errores corregidos.