Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Determinar el alcance del proyecto en general, que realizará y cuál será la función lógica de este, cuales son los KPIs y los SLAs. Realizar toda la documentación ágil. Analizar y confirmar la integración con la API de Power BI. Codificación APT en Python. |
| --- | --- |
| Objetivos | Desarrollar una plataforma digital multiusuario llamada LicitApp que permita a empresas publicar y postular a licitaciones de manera eficiente, transparente y trazable, optimizando los procesos de compra corporativa en entornos B2B en Chile, con proyección regional |
| Metodología | Para el desarrollo del proyecto LicitApp se utilizó la metodología ágil, específicamente basada en principios de Scrum, debido a su enfoque iterativo, colaborativo y flexible, lo cual fue clave para adaptarse a los requerimientos cambiantes del entorno B2B. |
| Evidencias de avance | Documentación ágil. Repositorio GitHub con la codificación realizada, junto con la documentación requerida para el proyecto. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| 1. Desarrollo de soluciones tecnológicas Diseñar e implementar sistemas web utilizando frameworks como Django. Aplicar principios de arquitectura de software para construir plataformas escalables y seguras. Integrar funcionalidades orientadas al usuario final, como formularios, paneles de control y trazabilidad. 2. Gestión de proyectos tecnológicos Aplicar metodologías ágiles (Scrum) para organizar el trabajo en sprints, priorizar tareas y entregar valor de forma continua. Planificar y ejecutar proyectos tecnológicos, desde el levantamiento de requerimientos hasta la entrega final. 3. Análisis y resolución de problemas Identificar necesidades del entorno B2B y traducirlas en requerimientos funcionales. Resolver dificultades técnicas y organizativas mediante ajustes en el desarrollo y planificación. 4. Documentación y comunicación técnica Elaborar documentación funcional y técnica que respalde el uso y mantenimiento del sistema. Comunicar avances y resultados de forma clara a distintos tipos de usuarios (stakeholders, usuarios finales, técnicos). 5. Emprendimiento y visión de negocio Desarrollar soluciones con impacto real en el mercado, considerando escalabilidad y proyección regional. Identificar oportunidades de mejora en procesos empresariales, como la gestión de licitaciones. | 1. Levantamiento de requerimientos Identificar necesidades del mercado B2B. Definir actores principales (empresas compradoras y proveedoras). Establecer funcionalidades clave del sistema. 2. Planificación del proyecto Selección de la metodología ágil (Scrum). Definición de sprints y backlog de tareas. Asignación de tiempos y recursos. 3. Diseño del sistema Diseño de la arquitectura técnica (Django). Creación de wireframes y prototipos de interfaz. Definición de flujos de usuario. 4. Desarrollo técnico Implementación de módulos: autenticación, gestión de licitaciones, postulación, trazabilidad. Integración de base de datos y lógica de negocio. Desarrollo de paneles para usuarios y administradores. 5. Pruebas y validación Pruebas funcionales y de usabilidad. Corrección de errores y ajustes según retroalimentación. Validación de cumplimiento de objetivos. 6. Documentación Elaboración de manuales de usuario. Documentación técnica del sistema. Registro de decisiones y cambios realizados. 7. Entrega y presentación Preparación de entorno de pruebas o demo. Presentación de resultados y evidencias. Reflexión final y proyecciones profesionales. | Recursos tecnológicos Computador con entorno de desarrollo (IDE, terminal, navegador). Framework Django para el desarrollo backend. Base de datos (por ejemplo, PostgreSQL o SQLite). Herramientas de control de versiones (Git, GitHub). Servidor de pruebas o entorno local para despliegue. Herramientas de diseño UI/UX (Figma, Canva, o similares). Plataformas de gestión de tareas (Jira, Trello). Recursos informativos Documentación oficial de Django y librerías utilizadas. Tutoriales y guías técnicas para resolver problemas específicos. Referencias sobre procesos de licitación B2B en Chile y la región. Normativas y buenas prácticas en desarrollo de software y seguridad. Recursos humanos Usuario tipo comprador y proveedor para validar funcionalidades. Mentores o asesores técnicos (si están disponibles). Red de apoyo profesional para retroalimentación y pruebas. Recursos de gestión Tiempo planificado por etapas (sprints). Bitácora de avances y dificultades. Cronograma de actividades. Recursos documentales Manual de usuario. Documentación técnica del sistema. Informe de resultados y evidencias. | Fase 1: Definición del Proyecto APT Semana 4 (31 agosto – 6 septiembre) Duración estimada: 20 horas Actividades: Acta de constitución del proyecto Levantamiento de requerimientos Carta Gantt o Roadmap (según metodología) Documento ERS y casos de uso extendido Mockups del sistema completo Presentación inicial del proyecto Minutas de reuniones Documentos de autoevaluación y reflexión Fase 2: Desarrollo del Proyecto APT Semana 10 (13 octubre – 18 octubre) → Modelo arquitectónico Semana 15 (17 noviembre – 22 noviembre) → Desarrollo completo del sistema Duración estimada: 55 horas (10 hrs + 45 hrs) Actividades: Documento de arquitectura (DAS) Proceso de negocio (to-be) Diccionario de datos Desarrollo completo del sistema Script de base de datos Minutas de reuniones Informes de avance y final Presentación intermedia del proyecto | Responsable Documentación Proyecto: Isaí Villalobos Responsable documentación ágil: Cristian Castro Responsable Estructura Web: Javier Acuña Responsable Pruebas BD: Cristian Castro Responsable Pruebas codificación: Javier Acuña Responsable Reuniones: Isaí Villalobos Responsable MockUps: Javier Acuña Responsable BPM: Isaí Villalobos | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. Acta de constitución del proyecto: Pot: Claridad en la idea del proyecto, experiencia previa. Dif: Definición precisa de objetivos y alcance. Levantamiento de requerimientos Pot: Conocimiento del entorno B2B, acceso a usuarios tipo. Dif: Falta de datos reales, ambigüedad en Necesidades Carta Gantt / Roadmap: Pot: Uso de herramientas como Power BI. Dif: Estimación de tiempos poco realista. Documento ERS y casos de uso: Pot: Experiencia en modelado de sistemas. Dif: Complejidad en representar todos los escenarios. Mockups del sistema completo: Pot: Herramientas como Figma, Canva. Dif: Dificultad en reflejar la experiencia del usuario real. Modelo arquitectónico (DAS): Pot: Dominio de Django y arquitectura MVC. Dif: Integración de módulos complejos, escalabilidad. Proceso de negocio (to-be): Pot: Conocimiento de procesos empresariales Dif: Dificultad en representar mejoras concretas. Diccionario de datos: Pot: Claridad en los modelos de datos. Dif: Cambios frecuentes en requerimientos. Desarrollo del sistema: Pot: Metodología ágil, experiencia técnica. Dif: Limitaciones de tiempo, errores técnicos. Script de base de datos: Pot: Uso de ORM en Django. Dif: Inconsistencias en relaciones o migraciones Plan de pruebas: Pot: Uso de pruebas automatizadas. Dif: Cobertura insuficiente de casos críticos. Matriz de control de cambios: Pot: Registro en herramientas de gestión Dif: Cambios no documentados oportunamente. Manual de usuario: Pot: Conocimiento funcional del sistema Dif: Redacción clara para usuarios no técnicos. Informe de cierre del proyecto: Pot: Documentación acumulada. Dif: Síntesis de todo el proceso sin omitir detalles. Presentación final: Pot: Evidencias visuales, demo funcional Dif: Nervios, falta de tiempo para preparar exposición. Repositorio GitHub: Pot: Experiencia con Git. Dif: Organización y documentación del código | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada Acta de constitución del proyecto: Completado. Proyecto definido y alineado con objetivos APTL Levantamiento de requerimientos: Completado. Se identificaron actores, funcionalidades y problemática Carta Gantt / Roadmap: En curso Se está ajustando según fases oficiales del CAPSTONE. Documento ERS y casos de uso extendido: En curso. Se han definido flujos principales, falta documentación formal. Mockups del sistema completo: Completado Interfaz diseñada para compradores y proveedores. Presentación inicial del proyecto: Completado. Se ha redactado y estructurado según requerimientos Documento de arquitectura (DAS): Completado Arquitectura basada en Django definida. Proceso de negocio (to-be): Completado. Se describió el flujo digitalizado de licitaciones Diccionario de datos: En curso Modelos definidos, falta formalización en documento. Desarrollo del sistema: En curso. Módulos principales implementados, en fase de integración. Script de base de datos: Completado. Base de datos funcional con modelos Django. Plan de pruebas: No iniciado Se planifica para fase final (semana 18) Matriz de control de cambios No iniciado Se implementará en fase de cierre. Manual de usuario: No iniciado Se redactará tras validación funcional del sistema. Informe de cierre del proyecto: No iniciado. Se elaborará al finalizar el desarrollo completo. Presentación final ante comisión: No iniciado. Programada para semana 18 (diciembre). Repositorio público en GitHub: En curso. Repositorio creado, falta subir documentación completa. | Road Map se ha Modificado para que los nombres de los responsables coincidan con la metodología ágil. Road Map se ha actualizado para que en es de ir sementado por módulos, que se segmente por fases. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Técnicos - Dominio de Django y herramientas de desarrollo web, lo que permitió avanzar con seguridad en la implementación. - Uso de metodología ágil, que facilitó la organización por sprints y la adaptación a cambios. - Herramientas de gestión como Jira, que ayudaron a planificar tareas y controlar el avance. Personales - Compromiso y autonomía en el trabajo individual, lo que permitió mantener el ritmo de avance. - Claridad en la problemática a resolver, lo que dio foco al diseño de la solución. Académicos - Guías y estructura clara de la asignatura CAPSTONE, que orientaron cada fase del proyecto. - Retroalimentación semanal con el docente, que permitió ajustar el enfoque y resolver dudas. Factores que han dificultado el desarrollo del plan de trabajo Técnicos - Integración de módulos complejos, como trazabilidad y notificaciones automáticas. - Limitaciones en el acceso a datos reales de licitaciones, lo que afectó la validación de funcionalidades. Personales - Carga de trabajo individual, al no contar con un equipo de apoyo como exige la asignatura. - Limitaciones de tiempo, al compatibilizar el proyecto con otras responsabilidades. Académicos - Requisitos adicionales como minería de datos e inteligencia de negocios, que requieren tiempo extra de investigación y desarrollo. - Documentación extensa por fase, que demanda organización y dedicación constante.

Actividades ajustadas o eliminadas: Actividades ajustadas Actividad; Ajuste realizado. Carta Gantt / Roadmap; Se ajustó para alinearse con las fases oficiales del CAPSTONE y metodología ágil (sprints en lugar de planificación tradicional).. Documento ERS y casos de uso; Se simplificaron los casos de uso para enfocarse en los flujos más críticos del sistema, debido a limitaciones de tiempo.. Desarrollo del sistema; Se priorizaron funcionalidades esenciales (publicación y postulación de licitaciones), dejando módulos secundarios para una versión futura.. Minería de datos; Se ajustó el enfoque para trabajar con datos simulados, ante la falta de acceso a bases reales.. Inteligencia de negocios (KPI); Se definieron KPI básicos y se postergó la implementación completa de dashboards para una fase posterior.. Repositorio GitHub; Se creó el repositorio, pero se ajustó el plan de documentación para subir los archivos por fases.. Actividades eliminadas (temporalmente o reprogramadas) Actividad; Motivo de eliminación o postergación. Integración con sistemas externos; Se descartó por ahora debido a la complejidad técnica y falta de tiempo.. Pruebas con usuarios reales; Se postergó por falta de acceso a empresas reales durante el desarrollo.. Análisis predictivo avanzado; Se eliminó temporalmente por falta de datos suficientes para entrenar modelos..

Actividades que no has iniciado o están retrasadas:. Actividades no iniciadas Actividad; Observación. Plan de pruebas; Programada para fase 3 (semana 18), aún no iniciada. Matriz de control de cambios; Se implementará en fase de cierre. Manual de usuario; Se redactará tras validación funcional del sistema. Informe de cierre del proyecto; Se elaborará al finalizar el desarrollo completo. Presentación final ante comisión; Programada para diciembre. Actividades con retraso Actividad; Observación. Carta Gantt / Roadmap; En curso, pero debería estar finalizada desde fase 1. Documento ERS y casos de uso; En desarrollo, falta formalización completa. Diccionario de datos; Modelos definidos, pero falta documentación formal. Repositorio público en GitHub; Creado, pero falta subir documentación completa.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.