Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | LicitApp. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, gestión de proyectos, inteligencia de negocios, minería de datos |
| Competencias | - Diseño y desarrollo de aplicaciones web - Gestión de proyectos tecnológicos - Aplicación de metodologías ágiles - Implementación de soluciones de inteligencia de negocios - Aplicación de técnicas de minería de datos |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | - LicitApp busca digitalizar el proceso de licitaciones entre empresas, permitiendo que organizaciones publiquen diversas licitaciones y otras postulen a ellas. Esta problemática es común en entornos B2B donde la gestión manual de licitaciones genera ineficiencias. El proyecto impacta directamente a empresas proveedoras y compradoras, especialmente en sectores industriales y de servicios. Se sitúa en Chile, con potencial de expansión regional. Su aporte es mejorar la transparencia, trazabilidad y eficiencia de los procesos de compra corporativa. |
| 2. Objetivos | - Objetivo: Desarrollar una plataforma digital multiusuario llamada LicitApp que permita a empresas publicar y postular a licitaciones de manera eficiente, transparente y trazable, optimizando los procesos de compra corporativa en entornos B2B en Chile, con proyección regional . - Objetivos específicos: Digitalizar el proceso de publicación y postulación de licitaciones mediante una interfaz intuitiva que conecte empresas compradoras y proveedoras. - Reducir las ineficiencias del proceso manual de licitaciones mediante automatización de tareas clave como notificaciones, seguimiento y evaluación de ofertas. - Mejorar la trazabilidad y transparencia en los procesos de compra corporativa, incorporando registros auditables y reportes accesibles. - Facilitar la gestión documental y contractual entre las partes involucradas en cada licitación, centralizando la información relevante. - Diseñar un sistema escalable y adaptable que permita la expansión del servicio a otros países de la región y a distintos sectores industriales y de servicios. |
| 3. Metodología | - Para el desarrollo del proyecto LicitApp se utilizó la metodología ágil, específicamente basada en principios de Scrum, debido a su enfoque iterativo, colaborativo y flexible, lo cual fue clave para adaptarse a los requerimientos cambiantes del entorno B2B. - Inicio del proyecto (Sprint 0): - Definición del alcance general del sistema. - Identificación de los actores principales: empresas compradoras y proveedoras. - Priorización de funcionalidades clave: publicación de licitaciones, postulación y trazabilidad. - Planificación de sprints: Se dividió el desarrollo en ciclos cortos (sprints de 2 semanas). En cada sprint se definieron historias de usuario y tareas técnicas. - Desarrollo iterativo: Implementación progresiva de módulos como autenticación, gestión de licitaciones, panel de administración. - Revisión continua con retroalimentación del usuario (stakeholders internos). - Pruebas y validación: Se realizaron pruebas funcionales y de usabilidad al final de cada sprint. Ajustes según los resultados obtenidos y comentarios de los usuarios. - Entrega incremental: Se entregaron versiones funcionales del sistema en cada iteración, permitiendo validar el avance y realizar mejoras continuas. - Documentación y cierre: Se documentó el sistema, incluyendo manuales de uso y arquitectura técnica. Se preparó el entorno para su despliegue y escalabilidad futura. |
| 4. Desarrollo | Descripción de las etapas o actividades del Proyecto APT. ¿Cuáles fueron las etapas o actividades que desarrollaste en tu Proyecto APT? Dificultades y facilitadores en el desarrollo del Proyecto APT. ¿Qué elementos/aspectos te facilitaron o ayudaron en el desarrollo de tu proyecto APT? ¿A qué dificultades enfrentaste en el desarrollo de tu Proyecto APT? Ajustes realizados. ¿Cómo abordaste las dificultades para cumplir con los objetivos? ¿Tuviste que hacer algún ajuste? ¿Qué ajuste? - Análisis y levantamiento de requerimientos: Identificación de necesidades del mercado B2B. Definición de funcionalidades clave: publicación de licitaciones, postulación, trazabilidad. - Diseño del sistema: Arquitectura técnica basada en Django. Diseño de interfaz amigable para usuarios compradores y proveedores. - Desarrollo iterativo (metodología ágil): Implementación por sprints de funcionalidades como login, gestión de licitaciones, panel de control. Revisión continua y ajustes según retroalimentación. - Pruebas y validación: Pruebas funcionales, de seguridad y usabilidad. Corrección de errores y mejoras en la experiencia de usuario. - Documentación y despliegue: Manuales de uso y documentación técnica. Preparación para producción y escalabilidad. - Facilitadores: - Uso de Django, que permitió una estructura robusta y rápida implementación. - Metodología ágil, que facilitó la adaptación a cambios y entregas continuas. - Experiencia previa en gestión de proyectos y herramientas como Jira, que ayudó a organizar tareas y tiempos. - Acceso a feedback de usuarios reales, lo que permitió validar funcionalidades clave. - Dificultades: - Limitaciones de tiempo, al trabajar de forma independiente. - Falta de acceso a bases de datos de licitaciones reales, lo que dificulta pruebas con datos representativos. - Desafíos técnicos en la integración de módulos complejos, como trazabilidad y notificaciones automáticas. |
| 5. Evidencias | - Capturas de pantalla del sistema: Interfaz de usuario para empresas compradoras (publicación de licitaciones). Panel de postulación para empresas proveedoras. Módulo de trazabilidad y seguimiento de licitaciones. Panel de administración del sistema. - Documentación técnica: Diagrama de arquitectura del sistema basado en Django.: Manual de usuario para compradores y proveedores. Especificaciones funcionales y técnicas del sistema. - Cronograma de desarrollo: Planificación de sprints con tareas realizadas. Registro de avances por etapa (levantamiento, diseño, desarrollo, pruebas). - Registro de dificultades y ajustes: Bitácora de problemas enfrentados y soluciones aplicadas. Cambios realizados en funcionalidades según retroalimentación. - Resultados finales: Versión funcional del sistema (demo o entorno de pruebas). Evaluación de usabilidad y eficiencia del sistema. Propuesta de mejora continua y expansión regional. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | - El desarrollo de LicitApp nos permitió profundizar en mis intereses profesionales relacionados con la transformación digital, la automatización de procesos empresariales y el uso de tecnologías como Django para crear soluciones escalables. A través del proyecto, confirmamos nuestra motivación por resolver problemáticas reales en entornos B2B, especialmente aquellas que afectan la eficiencia y transparencia en procesos corporativos. - Durante la ejecución del proyecto, descubrimos que me interesa no solo el desarrollo técnico, sino también el diseño de soluciones que tengan impacto directo en la gestión empresarial. Esto reafirmó nuestro interés por seguir trabajando en proyectos que combinen tecnología, gestión y mejora continua. - Nuestros intereses profesionales se mantienen alineados con los que planteamos al inicio de la asignatura, pero ahora con mayor claridad sobre el tipo de soluciones que quiero desarrollar y el valor que pueden aportar a las organizaciones. - A partir de LicitApp, nos gustaría seguir explorando y profundizando en: - Desarrollo de plataformas SaaS orientadas a empresas. - Consultoría tecnológica para digitalización de procesos internos. - Integración de herramientas de gestión como Jira, Service Management y automatización de flujos. - Expansión de soluciones tecnológicas a nivel regional, especialmente en sectores industriales y de servicios. - Laboralmente, nos proyectamos como profesionales capaces de liderar iniciativas tecnológicas que generen impacto real en las organizaciones. Aspiramos a consolidar un perfil como desarrollador y consultor en transformación digital, con foco en eficiencia operativa, trazabilidad y escalabilidad. |