Plan de Pruebas

Portafolio de Título

“LicitApp”

Fecha:[09/12/2025]

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09/12/2025 | Desarrollo de plan de pruebas | Cristian castro |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | PTY4614 |
| Proyecto (Nombre) | LiciatApp |
| Fecha de Inicio | 12/08/2025 |
| Fecha de Término | 09/12/2025 |
| Caso N° |  |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Docente | FABIAN ENRIQUE SALDAÑO PEREZ |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.558.616-4 | Javier acuña | ja.acunaq@duocuc.cl |
| 18.117.498-6 | Cristian Castro | crist.castrob@duocuc.cl |
| 21.238.611-1 | Isai Villalobos | isa.villalobos@duocuc.cl |

Propósito del plan de pruebas Propósito, objetivo, visión que se espera de este plan de pruebas.

El propósito de este plan es establecer la estrategia, alcance y actividades necesarias para validar el correcto funcionamiento del prototipo de la plataforma web LicitApp. El objetivo es asegurar que las funcionalidades implementadas en el MVP operen de manera adecuada, verificando autenticación, navegación, visualización del módulo de licitaciones y comportamiento general del sistema.

Alcance de las pruebas Definición de requisitos de S.W., módulos de Software a probar, Requisitos ambiente de pruebas y Documentación Referenciada, etc.

El alcance considera las funcionalidades disponibles en el prototipo actual: Incluye: - Acceso al sistema mediante login. - Navegación general de la plataforma. - Visualización de la estructura inicial del módulo de licitaciones. - Creación y visualización básica de registros si aplica. - Validación del modelo de datos a nivel funcional. - Comprobación de comportamiento esperado en la interfaz web. No incluye: - Módulos avanzados: gestión documental completa, alertas, reportes, indicadores, integración externa. - Flujo completo de estados de licitaciones no implementados. - Pruebas de rendimiento, estrés o seguridad avanzada. Ambiente de pruebas: - Navegador web. - Entorno local de desarrollo. - Base de datos MySQL.

| Definición de roles y responsabilidades Roles y responsabilidades de todos los participantes en el proceso de pruebas de SW. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Responsabilidades | Relevancia |
| QA Interno (Cristian Castro) | Ejecutar pruebas funcionales, registrar defectos, validar correcciones. | Alta |
| Desarrollador (Javier Acuña) | Corregir errores detectados, ejecutar pruebas unitarias básicas. | Alta |
| Product Owner (Isai Villalobos) | Validar cumplimiento del alcance, priorizar defectos, aprobar resultados finales. | Alta |

Tipos de pruebas a realizar Definir el tipo de pruebas que se debe desarrollar para este proyecto, actividades y responsables.

- Pruebas funcionales: Validar que cada función del prototipo opere según lo esperado. - Pruebas de integración básica: Comprobar interacción entre interfaz, backend y base de datos. - Pruebas de interfaz: Verificar consistencia visual, navegación y accesibilidad básica. - Pruebas de validación: Confirmar que los datos obligatorios y flujos mínimos funcionen correctamente.

Estrategia y técnicas de pruebas a aplicar Definir las estrategias y técnicas de pruebas que se debe desarrollar para este proyecto, actividades y responsables.

Estrategia: - Enfoque funcional basado en requisitos del MVP. - Validación manual por parte del QA interno. - Pruebas por escenarios reales del flujo de licitaciones. Técnicas utilizadas: - Partición de equivalencias. - Pruebas de caja negra. - Pruebas exploratorias para detectar comportamientos no esperados.

Definición del proceso de testing Listar y describir todas las actividades a desarrollar en el proceso general de testing, responsables, artefactos, etc.

El proceso de testing consiste en preparar el ambiente de pruebas, ejecutar los casos definidos, registrar los defectos encontrados y validar sus correcciones. El QA es responsable de la ejecución y registro de resultados, mientras que el desarrollador corrige los errores reportados. Los artefactos generados incluyen los casos de prueba, el registro de defectos y los resultados finales de la validación.

Definición de ciclos de prueba a ejecutar Listar y describir cantidad de ciclos de prueba a realizar en este proyecto, las tareas y actividades para cada ciclo de prueba, responsables, artefactos, etc.

- Revisión del alcance funcional del MVP. - Definición de casos de prueba. - Preparación del ambiente de pruebas. - Ejecución de cada caso y registro de resultados. - Notificación de defectos al desarrollador. - Corrección y re-ejecución de pruebas. - Aprobación final por parte del Product Owner. Artefactos generados: - Casos de prueba ejecutados. - Registro de defectos.

Calendarización de las actividades de pruebas Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 8 de diciembre, se ejecutaron los siguientes hitos asociados al proceso de pruebas del proyecto: - 1 de diciembre: Preparación del ambiente de pruebas y definición final de los casos a ejecutar. - 2 de diciembre: Ejecución del primer ciclo de pruebas funcionales para validar el comportamiento inicial del sistema. - 3 de diciembre: Registro de defectos detectados y comunicación de estos al desarrollador. - 4 de diciembre: Corrección de errores identificados durante el primer ciclo. - 5 de diciembre: Ejecución del segundo ciclo de pruebas y validación de las correcciones aplicadas. - 6 de diciembre: Realización de ajustes finales y revisión técnica del prototipo. - 7 de diciembre: Ejecución del tercer ciclo de pruebas, enfocado en la validación general del sistema. - 8 de diciembre: Revisión final del Product Owner y cierre del proceso de pruebas.

Adjuntar carta Gantt

| Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionados al proceso de pruebas de S.W. Indicar riesgo, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso.Magnitud: Alto , Significativo , Moderado, Inferior y Baja. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fase del proceso de pruebas |  |  |  |  | Riesgo |
|  | Planificación | Análisis y diseño | Implementación y ejecución | Evaluación | Cierre |  |
| Magnitud |  |  |  |  |  |  |
|  | Alto | Moderado | Alto | Alto | Significativo | Falta de tiempo para completar las pruebas |
|  | Moderado | Moderado | Alto | Significativo | Moderado | Funcionalidades del prototipo incompletas |
|  | Bajo | Moderado | Alto | Moderado | Moderado | Errores detectados tardíamente |
|  | Alto | Bajo | Significativo | Moderado | Inferior | Dificultad de coordinación entre roles |
|  | Inferior | Inferior | Moderado | Moderado | Inferior | Defectos menores no detectados inicialmente |

| Clasificación de los defectos Definir la clasificación de los defectos según su nivel de severidad |  |
| --- | --- |
| Nivel de Severidad | Descripción |
| Alta | Defectos que impiden el funcionamiento principal del sistema, como fallas en el login o errores críticos en el módulo de licitaciones. |
| Significativa | Defectos que afectan funciones importantes del sistema, pero permiten continuar con el flujo de trabajo con limitaciones. |
| Moderada | Defectos que afectan parcialmente una funcionalidad, pero no interrumpen el flujo principal del sistema. |
| Inferior | Defectos menores que no afectan el funcionamiento del sistema, pero pueden generar comportamientos no deseados. |
| Baja | Problemas estéticos, ajustes visuales o detalles que no impactan el uso ni las funciones del sistema. |

| Definición de artefactos Listar y describir los artefactos que serán administrados y entregados durante este proceso de prueba. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Casos de prueba | Conjunto de pruebas definidas para validar las funcionalidades del prototipo y su comportamiento esperado. |
| Registro de defectos | Documento donde se registran los errores encontrados durante los ciclos de pruebas, incluyendo su severidad y estado. |
| Resultados de ejecución de pruebas | Resumen de los resultados obtenidos en cada ciclo de pruebas, indicando pruebas aprobadas, rechazadas y pendientes. |
| Informe final de pruebas | Documento que consolida los resultados globales del proceso de pruebas y su aprobación para cierre. |

Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas Condiciones que se deben cumplir para dar término al proceso de pruebas y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

El proceso de pruebas se considera aceptado cuando las funciones principales operan correctamente, no existen defectos de alta severidad y el sistema cumple con el comportamiento esperado dentro del alcance definido.