Verificación de Alcances

Índice

1.	Presentación y Objetivo	2

2.	Entradas	3

3.	Herramientas y Técnicas	5

4.	Salidas	6

# Presentación y Objetivo

Este proceso consiste en formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se han completado. Verificar el alcance incluye revisar los entregables con el cliente o el patrocinador para asegurarse de que se han completado satisfactoriamente y para obtener de ellos su aceptación formal. La verificación del alcance difiere del control de calidad en que mientras la primera corresponde principalmente a la aceptación de los entregables, el segundo se refiere sobre todo a corroborar la exactitud de los entregables y su cumplimiento con los requisitos de calidad especificados para los entregables.

Como resultado de este proceso podrán obtenerse los siguientes outputs:

- Entregables aceptados (definidos y descompuestos en paquetes de trabajo en la EDT), que cumpliendo con los criterios de aceptación serán formalmente firmados y aprobados por el cliente.

- Solicitudes de cambio, que podrían ser necesarias en aquellos entregables completados que no sean aceptados formalmente por el cliente. Deberán documentarse con las razones por las cuales no se aceptaron y las solicitudes se procesarán para su revisión y tratamiento.

- Actualizaciones de los documentos del proyecto que definen el producto o que informan sobre su estado de terminación.

# Entradas

Entrada

Enunciado del Alcance del Proyecto

Revisión Producto Criterios de Aceptación

Diccionario EDT (Estructura de descomposición del Trabajo)

Verificar Productos

Dentro Alcance

Plan de gestión del Alcance del Proyecto

Productos Entregables

Parcialmente Totalmente

Proceso de Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto

Actividades Esfuerzos Cumplir Objetivos

Documentos de Entrada:

- Acta de Constitución (Entregado totalmente)

- Documento Caso de Uso Extendido (Entregado totalmente)

- Diagramas de Caso de Uso (Entregado totalmente)

- Documento Mockups (Entregado totalmente)

- Mockups del Sistema (Carpeta) (Entregada totalmente)

- Informe ERS.docx (Entregado totalmente)

- Matriz EDT (Entregado totalmente)

- Matriz RACI (Entregado totalmente)

- Planilla de Requerimientos (Entregada totalmente)

- Modelo Relacional BD.jpg (Entregado totalmente)

- Modelo E-R (Entidad–Relación) (Entregado totalmente)

- Diccionario de Datos (Entregado totalmente)

- Documento Proceso de Negocio (Entregado totalmente)

- Diagramas BPMN (Entregados totalmente)

- DAS – Documento Arquitectura del Sistema (Entregado totalmente)

- Avance del Sistema (Parcialmente)

# Herramientas y Técnicas

Herramientas y Técnicas

Inspección

Medir

Examinar

Verificar

Revisiones

Revisiones de Productos

Auditorías

Revisiones Generales

Durante la verificación del alcance del proyecto se aplicaron principalmente técnicas de inspección y revisión guiada, basadas en la retroalimentación obtenida durante todo el proceso académico. Entre las herramientas y técnicas utilizadas destacan:

- Revisión y retroalimentación del profesor, quien evaluó los entregables y realizó observaciones que permitieron identificar mejoras necesarias y ajustar el alcance del proyecto.

- Sugerencias y comentarios del docente, utilizados como guía para corregir, completar y validar los documentos entregados.

- Inspección documental, revisando cada artefacto (ERS, casos de uso, mockups, modelo de datos, arquitectura, etc.) para asegurar que cumpliera con lo requerido.

- Verificación del cumplimiento, comparando lo desarrollado con lo definido en el alcance inicial del proyecto.

Estas técnicas permitieron confirmar la coherencia del trabajo realizado, identificar desviaciones y validar los entregables de manera formal.

# Salidas

Salidas

Productos Entregados Aceptados

Documenta

Productos aceptados y los no aceptados

Alcance aceptado por el cliente

Cambios solicitados

Verificación del Alcance

Control de Cambios

Acciones correctivas recomendadas

Recomendaciones

Desarrollo del Proyecto

Documentos de Salida Aceptados

- Acta de Constitución (Totalmente)

- Documento Caso de Uso Extendido (Totalmente)

- Diagramas de Caso de Uso UML (Totalmente)

- Mockups del Sistema (Totalmente)

- ERS – Especificación de Requerimientos (Totalmente)

- Matriz EDT y Diccionario EDT (Totalmente)

- Matriz RACI (Totalmente)

- Planilla de Requerimientos (Totalmente)

- Modelo Relacional BD y Modelo E-R (Totalmente)

- Diccionario de Datos (Totalmente)

- Documento Proceso de Negocio (Totalmente)

- Diagramas BPMN (Totalmente)

- Documento Arquitectura del Sistema – DAS (Totalmente)

- Avance del Sistema (Parcialmente)

Fueron aceptados todos los documentos entregados por el cliente o patrocinador. Por el momento el cliente no ha solicitado ningún cambio respecto a lo acordado inicialmente.

En cuanto a las correcciones, debemos perfeccionar la base de datos para obtener un mejor rendimiento y lograr obtener los datos de manera más eficiente.

Hablando de la programación se hace necesario acelerar el desarrollo del sistema, para esto nos concentramos en planificar de mejor manera el trabajo para darle prioridad a esto.

Si bien hemos entregado los trabajos a tiempo, lo hemos hecho en el límite, por lo que es necesario conversar con el equipo de trabajo para hacerles entender las responsabilidades que a cada uno le compete, que incluyen la realización de un buen trabajo, y como equipo que somos si alguno no cumple con lo debido nos perjudica a todos.

Aceptación del Cliente

Aprobado por el Cliente del Proyecto:

Alejandro Vergara                                      Fecha: 04/12/2025

Control de Versiones

| Versión | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Isai Villalobos | Creación |