# Informe de cierre sprint II

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Título |  | LicitApp |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
|  |  | Duoc UC. | LicitApp |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Isaí Villalobos | LicitApp |  | isa.villalobos@duocuc.cl |
| Javier Acuña | LicitApp |  | ja.acunah@duocuc.cl |
| Cristian Castro | LicitApp |  | c.castrob@duocuc.cl |
| Fabián Saldaño | Duoc UC |  | f.saldano@profesor.duoc.cl |

# Introducción

LicitApp es una plataforma web que busca digitalizar el proceso de licitaciones entre empresas, permitiendo que organizaciones publiquen licitaciones y otras postulen a ellas. El proyecto apunta a mejorar la eficiencia, trazabilidad y transparencia en entornos B2B, especialmente en sectores industriales y de servicios.

# Resumen Sprint

Descripción de lo realizado en este sprint señalando fechas de ejecución y en caso de no realizar alguna tarea describir razón y cuando lo abordará

Durante este sprint se trabajó en la definición del proyecto, levantamiento de requerimientos, diseño de mockups y arquitectura base del sistema.
- Fechas de ejecución: 06/09/2025 – 14/10/2025
- Tareas no realizadas: El documento ERS y el diccionario de datos están en curso y se abordarán en el próximo sprint.

# Tareas realizadas

Descripción detallada de las tareas realizadas y aquellas postergadas justificando

- Acta de constitución del proyecto

- Levantamiento de requerimientos funcionales

- Diseño de mockups para usuarios compradores y proveedores

- Definición de arquitectura técnica (Django)

- Creación de repositorio en GitHub

- Redacción de objetivos generales y específicos

- Identificación de competencias y recursos necesarios

Tareas Postergadas:

- Documento ERS (en curso)

- Diccionario de datos (en curso)

- Carta Gantt (ajustada a metodología ágil)

# Próximo Sprint

- Finalización del documento ERS y diccionario de datos

- Desarrollo de los módulos principales del sistema (login, publicación de licitaciones, postulación)

- Inicio del plan de pruebas

- Redacción del manual de usuario preliminar

# Anexos

- Mockups del sistema

- Acta de constitución

- Repositorio GitHub (enlace)

- Documento de objetivos y planificación

- Capturas de avance técnico